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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
เรื่อง   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
………………………………………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว   

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 27  องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนจึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ   ณ   วันที่    19    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561
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( นายสมโชค  เอกหิรัณยราษฎร์)

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
สารบัญ











หน้า
ส่วนที่ 1
  บทนำ

1.1 บทนำ








1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน





1


1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน





1

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน






2
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ









2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ




3

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ




          5





                  -1-
              บทนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 กำหนดว่าให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง         ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ในปีงบประมาณนั้น  

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๗ ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผน     การดำเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดำเนินงานจะทำให้      การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเองและของหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพนจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่         ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้
-2-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป           สู่การปฏิบัติ


2.แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและงบประมาณรายจ่ายประจำปี


3.เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ


4.ทำให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น
